Что нужно сделать, чтобы MAS DD стал рабочим инструментом

Оценка текущего состояния

После 15 этапов у вас есть работающий прототип. Чтобы юристы реально использовали его в работе, нужно пройти несколько уровней доработки. Разделю их по приоритету.

🔴 Уровень 1 — Без этого программа НЕ работает в реальности

Это вещи, без которых юрист не сможет начать работать.

1.1. Реальные PDF-документы вместо тестовых

Проблема: Сейчас система тестировалась на сгенерированных PDF с шаблонным текстом. Реальные документы Data Room — это сканы, многоколоночные договоры, рукописные правки, печати, факсимиле, документы с плохим качеством.

Что делать:

- Собрать 50–100 реальных юридических документов (с разрешения клиентов или из открытых источников)

- Прогнать через pipeline, найти и исправить ошибки

- Настроить OCR: Tesseract может плохо работать с русским курсивом, мелким шрифтом, печатями поверх текста

- Возможно заменить Tesseract на EasyOCR или PaddleOCR (лучше работают с русским)

- Потратить 2–4 недели на iterative fixing

1.2. Реальные playbooks с проверками

Проблема: Сейчас есть ~20 проверок с базовыми ключевыми словами. Реальный DD требует 50–200 проверок, каждая из которых должна быть валидирована юристом.

Что делать:

- Сесть с 2–3 опытными юристами по M&A

- Для каждого типа документа составить список того, что юрист реально проверяет

- Перевести это в YAML-формат playbook

- Для каждой проверки написать:

  - Ключевые слова (для rules detector)

  - Prompt (для LLM detector)

  - Примеры expected results (для golden dataset)

- Это главная работа — без хороших playbooks система бесполезна

Примерное количество:

| Тип документа | Проверок |
| --- | --- |
| SPA / SHA | 30–50 |
| NDA | 10–15 |
| Трудовой договор | 15–25 |
| Аренда | 15–20 |
| Лицензия | 10–15 |
| Кредитный договор | 20–30 |
| Корпоративные (устав, решения) | 10–15 |

1.3. LLM подключение

Проблема: Сейчас LLM-часть работает через заглушки или базовую интеграцию. Для реальной работы нужен рабочий LLM.

Что делать — два варианта:

Вариант A: Облачный LLM (проще, дороже)

- Подключить OpenAI GPT-4o или Anthropic Claude 3.5 Sonnet

- Все запросы идут через обезличенные данные (PII sanitizer уже есть)

- Стоимость: ~$0.01–0.05 на проверку, ~$5–25 на сделку из 200 документов

- Задержка: 1–3 секунды на проверку

Вариант B: Локальный LLM (сложнее, дешевле, конфиденциальнее)

- Развернуть Ollama с моделью Saiga-3 8B (русскоязычная) или Qwen2.5 7B

- Требования: GPU с 16+ ГБ VRAM (NVIDIA RTX 4090 или A6000)

- Стоимость: $0 после покупки GPU

- Качество: хуже GPT-4, но достаточно для 70% проверок

Рекомендация: начать с варианта A (облако) для быстрого старта, параллельно настраивать вариант B.

1.4. Embeddings модель

Проблема: Retrieval (поиск релевантных фрагментов для проверки) требует embeddings-модели. В коде указан intfloat/multilingual-e5-large, но он может быть не развёрнут.

Что делать:

- Установить sentence-transformers

- Скачать модель intfloat/multilingual-e5-large (~2 ГБ)

- Или использовать API OpenAI Embeddings (text-embedding-3-small)

- Протестировать retrieval quality на golden dataset

1.5. Аутентификация

Проблема: Сейчас используются статические API-ключи (dev-admin-key). Для реальной работы нужна нормальная авторизация.

Минимальный вариант:

- Страница логина (email + пароль)

- Таблица users в БД (email, hashed_password, role, tenant_id)

- JWT-токены (access token 15 мин + refresh token 7 дней)

- 5–10 пользователей достаточно для старта

🟠 Уровень 2 — Без этого юристы будут жаловаться

Система работает, но неудобно.

2.1. Улучшение качества извлечения текста

- Таблицы: pdfplumber плохо работает со сложными таблицами. Добавить Camelot или tabula-py как fallback

- Многоколоночные документы: нужна детекция колонок (через layout analysis)

- Приложения-изображения: схемы, карты, планы — сейчас игнорируются. Добавить хотя бы пометку «Приложение содержит изображение»

2.2. Улучшение классификатора

- Текущий каскад (filename → header → embeddings) работает для простых случаев

- Реальные Data Room содержат файлы типа Doc_42.pdf, Scan_2024_03_15.pdf — filename rules не сработают

- Нужно дообучить embeddings на реальных данных (fine-tune или few-shot)

2.3. Улучшение Structure Builder

- Реальные договоры используют разные стили нумерации, иногда внутри одного документа

- Некоторые документы вообще без нумерации (письма, заключения)

- Нужен fallback на semantic chunking (разбивка по смыслу, а не по номерам)

2.4. Настройка Evidence Panel

- PDF подсветка сейчас работает по bbox. Реально нужно:

  - Подсветка конкретных слов/фраз (text highlight, не прямоугольник)

  - Поиск по PDF (Ctrl+F)

  - Аннотации (юрист может добавить заметку)

2.5. Работа офлайн (без интернета)

- Если используется облачный LLM — что делать без интернета?

- Circuit Breaker переключает на rules, но качество падает

- Нужно чётко показывать юристу: «⚠️ Облачная модель недоступна, результаты менее точные»

2.6. Скорость обработки

- 200 документов должны обрабатываться за 15–30 минут

- Сейчас может быть медленнее из-за:

  - OCR (самое медленное звено: ~30–60 секунд на страницу)

  - LLM-проверки (1–3 секунды каждая, 2000 проверок = 30–100 минут)

- Решения: параллелизм Celery workers (4–8 workers), batch LLM requests, кэширование embeddings

🟡 Уровень 3 — Делает продукт конкурентоспособным

3.1. Мульти-тенантность

- Разные юридические фирмы / команды используют одну инстанцию

- Изоляция данных между tenant-ами

- Отдельные API-ключи, роли, playbooks

3.2. VDR-интеграция

- Прямое подключение к Virtual Data Room (Intralinks, Datasite, etc.)

- Автоматический pull новых документов

- Sync статусов обратно в VDR

3.3. Совместная работа

- Несколько юристов работают над одной сделкой

- Видят QC-статусы друг друга в реальном времени (WebSocket)

- Комментарии к результатам проверок

- Назначение проверок конкретным юристам

3.4. Версионирование документов

- Data Room обновляется: приходят новые версии документов

- Система должна показывать diff: что изменилось

- Пометка: «Этот документ обновлён, перепроверьте 3 проверки»

3.5. Английский язык

- Интерфейс на английском (i18n)

- Playbooks для английских документов

- Dual-language deals (часть документов на русском, часть на английском)

3.6. Кастомные проверки

- Юрист может добавить свою проверку через интерфейс:

  - «Проверь, есть ли в договоре аренды пункт об индексации»

  - Система превращает это в rules + LLM prompt

3.7. Интеграция с внешними системами

- Экспорт в Jira / Asana (DD requests → задачи)

- Экспорт в SharePoint / Google Drive

- Email-уведомления о завершении анализа

- Webhook API для интеграций

Конкретный план действий на ближайшие 3 месяца

Месяц 1: от прототипа к рабочему инструменту

| Неделя | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Собрать 50+ реальных документов, прогнать через pipeline, исправить ошибки | Pipeline работает на реальных данных |
| 2–3 | Сесть с юристами, написать 50+ проверок для SPA, NDA, Employment | Реальные playbooks |
| 3–4 | Подключить OpenAI GPT-4o, настроить prompts, протестировать | LLM-проверки работают |

Месяц 2: качество и удобство

| Неделя | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 5–6 | Улучшить OCR (EasyOCR), таблицы (Camelot), Structure Builder | Извлечение текста на 90%+ |
| 6–7 | JWT-аутентификация, страница логина | Нормальная авторизация |
| 7–8 | Golden dataset: 100+ документов, regression testing | Измеримое качество |

Месяц 3: пилот с реальными юристами

| Неделя | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 9–10 | Пилот: 2–3 юриста используют на реальной сделке | Обратная связь |
| 10–11 | Исправление по feedback (UX, качество проверок) | Улучшенная версия |
| 11–12 | Deployment на сервер, документация для пользователей | Готов к расширению |

Минимальный набор для первого реального использования

Если нужно максимально быстро дать юристу рабочий инструмент:

text

1. Собрать 20 реальных документов одной конкретной сделки

2. Написать 15 проверок для SPA (самый важный тип)

3. Подключить OpenAI GPT-4o (API key)

4. Развернуть embeddings (sentence-transformers)

5. Добавить страницу логина (email + пароль)

6. Прогнать → исправить → прогнать → исправить (2-3 итерации)

7. Дать юристу доступ, сесть рядом, наблюдать

Срок: 2–3 недели интенсивной работы одного разработчика.