Детальный план реализации MAS DD MVP

Этап 0. Фундамент проекта

Цель

Создать рабочую инфраструктуру разработки: все внешние сервисы поднимаются одной командой, код структурирован, базовые абстракции написаны и протестированы. После этого этапа любой воркер можно начинать писать без оглядки на инфраструктурные вопросы.

Вход

Пустой репозиторий. Спецификация утверждена.

Выход

- make up поднимает PostgreSQL, Redis, MinIO

- make test проходит (базовые тесты инфраструктуры)

- ArtifactStore записывает и читает файлы/JSON из MinIO

- Конфиг загружается из .env, логи пишутся structured-форматом

- Все Enum-ы и базовые exceptions определены

- Структура папок зафиксирована, .gitignore, pre-commit, линтеры настроены

- Первый коммит в репозитории

Что делать

0.1. Инициализация репозитория и окружения

Создать структуру проекта:

text

mas-dd/

├── docker-compose.yml

├── Makefile

├── pyproject.toml            # или requirements.txt

├── .env.example

├── .gitignore

├── .pre-commit-config.yaml

├── alembic.ini

├── alembic/

│   └── versions/

├── src/

│   ├── __init__.py

│   ├── core/

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── config.py         # Pydantic Settings

│   │   ├── constants.py      # Все Enum-ы

│   │   ├── exceptions.py     # Иерархия ошибок

│   │   └── logging.py        # structlog setup

│   ├── storage/

│   │   ├── __init__.py

│   │   └── artifact_store.py # MinIO абстракция

│   ├── db/

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── session.py        # Engine, SessionLocal

│   │   ├── base.py           # DeclarativeBase

│   │   ├── models/           # Пока пусто

│   │   └── repositories/     # Пока пусто

│   ├── queue/                # Пока пусто

│   ├── workers/              # Пока пусто

│   ├── engine/               # Пока пусто

│   └── api/                  # Пока пусто

├── playbooks/                # Пока пусто

├── scripts/

│   └── seed.py               # Будет позже

└── tests/

├── conftest.py

├── unit/

└── integration/

Установить зависимости: fastapi, uvicorn, sqlalchemy[asyncio], asyncpg, alembic, celery, redis, minio, pydantic-settings, structlog, pytest, pytest-asyncio, ruff, mypy.

Настроить pre-commit: ruff (lint + format), mypy.

Написать Makefile с командами: up, down, migrate, test, lint.

0.2. Docker Compose

Написать docker-compose.yml:

- PostgreSQL 16 (порт 5432, volume для данных, база mas_dd)

- Redis 7 Alpine (порт 6379)

- MinIO latest (порты 9000, 9001 для консоли, volume для данных)

Проверить: make up поднимает все три сервиса, каждый доступен с хоста.

0.3. Конфигурация приложения

src/core/config.py — Pydantic Settings:

- DATABASE_URL (postgresql+asyncpg)

- REDIS_URL

- MINIO_ENDPOINT, MINIO_ACCESS_KEY, MINIO_SECRET_KEY, MINIO_BUCKET

- ENVIRONMENT (development/staging/production)

- LOG_LEVEL

Загрузка из .env файла. Создать .env.example с дефолтными значениями для разработки.

0.4. Enum-ы и константы

src/core/constants.py — определить все Enum-ы, которые используются во всей системе:

- DocumentStatus: pending, extracting, extracted, sanitized, structured, classified, analyzing, completed, quarantine

- Severity: critical, high, medium, pass, unclear

- CheckResult: fail, pass, unclear

- PlaybookStatus: draft, stable, default

- RelationType: master, appendix, amendment, disclosure, version, draft, counterpart

- JobStatus: queued, running, completed, failed, dlq

- BundleSourceType: zip, vdr_api, local

- PIIMode: local_only, cloud_fallback_allowed

- ExportType: grid_xlsx, deal_summary_xlsx, report_docx, report_pdf

- DealStatus: created, importing, extracting, analyzing, ready_for_qc, completed

- QCStatus: pending, confirmed, rejected, overridden

- DetectorType: rules, llm, hybrid

Все Enum-ы наследуются от str, Enum для корректной сериализации в JSON и PostgreSQL.

0.5. Иерархия ошибок

src/core/exceptions.py:

- MASBaseError — базовый для всех

- TransientError(MASBaseError) — retryable (сеть, таймаут, временная недоступность)

- PermanentError(MASBaseError) — non-retryable (невалидные данные, логическая ошибка)

- QuarantineError(MASBaseError) — документ должен быть помещён в карантин

- EvidenceNotFoundError(PermanentError) — evidence не найден в raw → результат UNCLEAR

- CircuitOpenError(TransientError) — circuit breaker открыт

- IdempotencyConflictError(PermanentError) — дублирующий запрос с другим payload

0.6. Structured logging

src/core/logging.py:

Настроить structlog с процессорами: timestamper, log level, caller info, JSON renderer (для production), console renderer (для development). Каждое логсообщение включает request_id, deal_id, document_id (когда доступны) через contextvars.

0.7. Artifact Store

src/storage/artifact_store.py:

Класс ArtifactStore с методами:

- put_json(path: str, data: dict) -> str — сериализует в JSON, загружает в MinIO, возвращает S3 URI

- get_json(path: str) -> dict — скачивает из MinIO, десериализует

- put_file(path: str, file_path: str | BinaryIO) -> str — загружает бинарный файл

- get_file(path: str, destination: str) -> str — скачивает бинарный файл

- get_presigned_url(path: str, expires_hours: int = 1) -> str — временная ссылка на скачивание

- exists(path: str) -> bool

- delete(path: str) -> None

Конструктор принимает Settings, создаёт бакет если не существует.

Пути строятся по формату из спецификации: /tenants/{tenant_id}/deals/{deal_id}/originals/{doc_id}.pdf и т.д.

Написать вспомогательный класс ArtifactPath с методами:

- original(tenant_id, deal_id, document_id) -> str

- layout_raw(tenant_id, deal_id, document_id) -> str

- layout_sanitized(tenant_id, deal_id, document_id) -> str

- clause_tree(tenant_id, deal_id, document_id) -> str

- check_results(tenant_id, deal_id, run_id) -> str

- evidence(tenant_id, deal_id, run_id) -> str

- export(tenant_id, deal_id, export_id) -> str

- pii_mapping(tenant_id, deal_id, document_id) -> str

0.8. Database session management

src/db/session.py:

- Async engine через create_async_engine

- AsyncSessionLocal через async_sessionmaker

- Context manager get_session() для использования в воркерах

- Dependency get_db() для FastAPI

src/db/base.py:

- Base = declarative_base() с общими mixin-ами (id, created_at, updated_at)

0.9. Тесты инфраструктуры

tests/integration/test_infrastructure.py:

- Тест подключения к PostgreSQL (SELECT 1)

- Тест подключения к Redis (PING)

- Тест ArtifactStore: put_json → get_json, put_file → get_file, presigned_url генерируется

tests/unit/test_config.py:

- Тест загрузки конфига из переменных окружения

tests/unit/test_constants.py:

- Тест что все Enum-ы сериализуются в строки

Убедиться: make test проходит.

Этап 1. Модели данных и миграции

Цель

Создать полную схему базы данных со всеми таблицами, индексами и базовыми CRUD-операциями. После этого этапа все воркеры могут читать/писать состояние в БД через типизированные repositories.

Вход

Рабочая инфраструктура из Этапа 0: PostgreSQL доступен, Alembic настроен, session management готов.

Выход

- alembic upgrade head создаёт все таблицы с индексами из спецификации

- ORM-модели для всех сущностей

- Repository-классы с базовым CRUD для каждой сущности

- Seed-скрипт создаёт тестовую сделку с 5 документами и playbook-версией

- Unit-тесты CRUD проходят

Что делать

1.1. ORM-модели

Создать в src/db/models/ по файлу на каждую доменную область:

src/db/models/deal.py:

- Deal: id (UUID PK), tenant_id (UUID, index), name, deal_type, jurisdiction, languages (ARRAY), status (Enum), pii_mode (Enum), profile (Enum: core/full/max), playbook_version_id (FK), created_at, updated_at, metadata (JSONB)

src/db/models/bundle.py:

- Bundle: id, deal_id (FK → deals), source_type (Enum), status, idempotency_key, file_count, created_at, completed_at, error_details (JSONB)

src/db/models/document.py:

- Document: id, deal_id (FK), bundle_id (FK), filename, folder_path, status (Enum), doc_type, language, jurisdiction_guess, sha256_file, page_count, created_at, updated_at

- DocumentVersion: id, document_id (FK), version_num (int), original_ref (S3 URI), text_layout_raw_ref, text_layout_sanitized_ref, clause_tree_ref, extraction_strategy, ocr_confidence, created_at

src/db/models/relation.py:

- DocumentRelation: id, deal_id (FK), source_doc_id (FK → documents), target_doc_id (FK → documents), relation_type (Enum), confidence (float), evidence_text, family_id (FK → families, nullable), created_at

- Family: id, deal_id (FK), master_doc_id (FK → documents), created_at

src/db/models/playbook.py:

- PlaybookVersion: id, name, semver, git_commit, yaml_sha256, compiled_checks (JSONB), status (Enum: draft/stable/default), model_config_id (FK), created_at, promoted_at

- ModelConfig: id, name, embeddings_primary, embeddings_fallback, retrieval_config (JSONB), scoring_config (JSONB), created_at

src/db/models/run.py:

- Run: id, deal_id (FK), bundle_id (FK), playbook_version_id (FK), model_config_id (FK), environment_hash, profile, status (Enum), total_checks, completed_checks, started_at, completed_at, risk_summary_ref, error_details (JSONB)

- Job: id, run_id (FK), document_id (FK), task_type, status (Enum), worker_id, started_at, finished_at, error_details (JSONB), retry_count

src/db/models/result.py:

- CheckResult: id, run_id (FK), document_id (FK), check_id (str), check_name, result (Enum), severity (Enum), value_text, evidence_ref, confidence (float), detector_used (Enum), quality_flags (JSONB), qc_status (Enum: pending/confirmed/rejected/overridden), qc_by, qc_comment, qc_at, created_at

src/db/models/export.py:

- Export: id, deal_id (FK), run_id (FK), export_type (Enum), file_ref (S3 URI), requested_by, requester_role, created_at, file_size_bytes

src/db/models/ops.py:

- IdempotencyKey: id, tenant_id, endpoint, idempotency_key, status (processing/completed/failed), response_hash, result (JSONB), created_at, expires_at. UNIQUE constraint на (tenant_id, endpoint, idempotency_key)

- AuditLog: id, tenant_id, deal_id (nullable), action, actor, actor_role, details (JSONB), created_at. Нет UPDATE/DELETE — immutable.

src/db/models/__init__.py: импортировать все модели для Alembic discovery.

1.2. Alembic миграция

Создать initial migration через alembic revision --autogenerate -m "initial_schema".

Вручную добавить в миграцию индексы из спецификации (раздел 4.1):

Python

# Индексы для document_relations

op.create_index('idx_relations_deal_source', 'document_relations',

['deal_id', 'source_doc_id'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_relations_deal_target', 'document_relations',

['deal_id', 'target_doc_id'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_relations_deal_type', 'document_relations',

['deal_id', 'relation_type'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_relations_family', 'document_relations',

['family_id'], postgresql_where=text('family_id IS NOT NULL'),

if_not_exists=True)

op.create_index('idx_relations_traversal', 'document_relations',

['deal_id', 'source_doc_id', 'relation_type', desc('confidence')],

if_not_exists=True)

# Индексы для idempotency_keys

op.create_index('idx_idempotency_tenant_key', 'idempotency_keys',

['tenant_id', 'idempotency_key'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_idempotency_expires', 'idempotency_keys',

['expires_at'], if_not_exists=True)

# Индексы для check_results

op.create_index('idx_results_run', 'check_results', ['run_id'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_results_doc', 'check_results',

['document_id'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_results_severity', 'check_results',

['run_id', 'severity'], if_not_exists=True)

# Индексы для documents

op.create_index('idx_documents_deal', 'documents',

['deal_id', 'status'], if_not_exists=True)

op.create_index('idx_documents_sha256', 'documents',

['deal_id', 'sha256_file'], if_not_exists=True)

Проверить: alembic upgrade head отрабатывает без ошибок, alembic downgrade base откатывает.

1.3. Repositories

Создать в src/db/repositories/ тонкие обёртки над ORM для каждой доменной области:

src/db/repositories/deal_repo.py:

- create(tenant_id, name, deal_type, ...) -> Deal

- get_by_id(deal_id) -> Deal | None

- get_by_tenant(tenant_id, status=None) -> list[Deal]

- update_status(deal_id, status) -> Deal

src/db/repositories/document_repo.py:

- create(deal_id, bundle_id, filename, folder_path, sha256) -> Document

- get_by_id(doc_id) -> Document | None

- get_by_deal(deal_id, status=None, doc_type=None) -> list[Document]

- get_by_sha256(deal_id, sha256) -> Document | None (для dedup)

- update_status(doc_id, status, **kwargs) -> Document

- get_quarantined(deal_id) -> list[Document]

- count_by_status(deal_id) -> dict[str, int]

src/db/repositories/document_version_repo.py:

- create(document_id, version_num, original_ref) -> DocumentVersion

- get_latest(document_id) -> DocumentVersion | None

- update_refs(version_id, raw_ref=None, sanitized_ref=None, clause_tree_ref=None)

src/db/repositories/relation_repo.py:

- create(deal_id, source_id, target_id, type, confidence, evidence) -> DocumentRelation

- get_related(deal_id, doc_id, relation_types=None) -> list[DocumentRelation]

- get_family(family_id) -> list[DocumentRelation]

- create_family(deal_id, master_doc_id) -> Family

src/db/repositories/run_repo.py:

- create(deal_id, bundle_id, playbook_version_id, model_config_id, env_hash, profile) -> Run

- get_by_id(run_id) -> Run | None

- update_status(run_id, status, **kwargs) -> Run

- increment_completed_checks(run_id) -> int

src/db/repositories/result_repo.py:

- create(run_id, doc_id, check_id, result, severity, ...) -> CheckResult

- get_by_run(run_id, severity=None) -> list[CheckResult]

- get_by_document(doc_id, run_id) -> list[CheckResult]

- update_qc(result_id, qc_status, qc_by, qc_comment) -> CheckResult

- bulk_update_qc(result_ids, qc_status, qc_by, qc_comment) -> int

- count_by_severity(run_id) -> dict[str, int]

src/db/repositories/playbook_repo.py:

- get_default() -> PlaybookVersion | None

- get_by_id(version_id) -> PlaybookVersion | None

- promote_to_default(version_id) -> PlaybookVersion (старый default → stable)

src/db/repositories/idempotency_repo.py:

- get_or_create(tenant_id, endpoint, key) -> tuple[IdempotencyKey, bool] (returns record + is_new)

- mark_completed(key_id, response_hash, result) -> None

- mark_failed(key_id) -> None

- cleanup_expired() -> int (для cron job)

src/db/repositories/audit_repo.py:

- log(tenant_id, deal_id, action, actor, actor_role, details) -> AuditLog

- get_by_deal(deal_id, action=None, limit=100) -> list[AuditLog]

Все repositories принимают AsyncSession в конструкторе.

1.4. Seed-скрипт

scripts/seed.py:

- Создать тестовый tenant_id

- Создать ModelConfig с embeddings: "intfloat/multilingual-e5-large"

- Создать PlaybookVersion (status=default, semver="1.0.0", compiled_checks — минимальный JSON с одним check "change_of_control")

- Создать Deal "Test SPA Deal"

- Создать Bundle

- Создать 5 Documents с разными doc_type (SPA, NDA, Employment, RealEstate, License)

- Создать DocumentVersions с пустыми ref-ами

Проверить: скрипт работает, данные видны в БД через psql.

1.5. Тесты

tests/unit/test_repositories.py:

- Для каждого repository: create → get → update → verify state

- Тест уникальности idempotency key

- Тест cascade: удаление Deal → удаление Documents

- Тест count_by_severity с тестовыми данными

Использовать тестовую БД (отдельная через pytest fixture с транзакцией + rollback).

Этап 2. Celery, очереди, базовая задача, Circuit Breaker

Цель

Создать инфраструктуру выполнения задач: все воркеры будут Celery-задачами с типизированной обработкой ошибок, retry policy, DLQ, и circuit breaker для внешних сервисов. После этого этапа можно писать любой воркер как наследника MASBaseTask.

Вход

Рабочие PostgreSQL, Redis, MinIO, ORM-модели, repositories.

Выход

- Celery worker стартует, подключается к Redis

- Три очереди настроены (high_priority, default, low_priority)

- MASBaseTask реализует: typed retry (transient vs permanent), запись в DLQ, обновление Job status, structured logging

- Circuit Breaker работает (unit-тест: 5 ошибок → OPEN → fallback → recovery)

- Тестовая задача ставится в очередь, выполняется, retry при transient error, DLQ при permanent

Что делать

2.1. Celery App

src/queue/celery_app.py:

Создать Celery instance:

- broker: Redis URL из конфига

- result_backend: Redis URL (другая БД)

- Три очереди: high_priority (priority=10), default (priority=5), low_priority (priority=1)

- task_acks_late: True (задача подтверждается после выполнения, не до)

- worker_prefetch_multiplier: 1 (забираем по одной задаче)

- task_serializer: json

- result_serializer: json

- accept_content: ["json"]

- timezone: "UTC"

2.2. Base Task

src/queue/base_task.py:

Класс MASBaseTask(celery.Task):

text

on_start(task_id, args, kwargs):

- Создать/обновить Job запись в БД (status=running, started_at=now)

- Установить structlog context (task_id, job_id, deal_id)

on_success(retval, task_id, args, kwargs):

- Обновить Job (status=completed, finished_at=now)

- Логировать успех

on_failure(exc, task_id, args, kwargs, einfo):

- Если TransientError и retries < max_retries:

- Обновить Job (status=queued, retry_count += 1)

- Retry с exponential backoff (max 300 sec)

- Если PermanentError или retries >= max_retries:

- Обновить Job (status=dlq)

- Записать DLQ record в БД или Redis

- Логировать ошибку с полным контекстом

on_retry(exc, task_id, args, kwargs, einfo):

- Логировать retry attempt с номером попытки

Retry policy из спецификации:

- Transient: max 3 попытки, exponential backoff, max 300 sec

- Permanent: 1 попытка, сразу в DLQ

Каждая задача-наследник может переопределить max_retries, retry_backoff_max.

2.3. DLQ

src/queue/dlq.py:

Класс DLQManager:

- send_to_dlq(job_id, task_type, failure_type, error_details, artifact_refs) — записывает в таблицу dlq_records (или отдельную Redis stream)

- get_dlq_records(tenant_id=None, task_type=None, limit=50) — для мониторинга

- retry_dlq_record(record_id) — повторная постановка в очередь

- purge_expired(retention_days=30) — cleanup

Таблица dlq_records (добавить в модели и миграцию):

- id, job_id, task_type, failure_type (transient/permanent/timeout/quota), error_details (JSONB), artifact_refs (ARRAY), retry_count, next_action (retry_manual/skip/escalate), created_at

2.4. Circuit Breaker

src/core/circuit_breaker.py:

Класс CircuitBreaker:

Состояния: CLOSED → OPEN → HALF_OPEN → CLOSED.

Конструктор:

- name: str (например, "openai", "anthropic", "ocr_service")

- failure_threshold: int = 5 — количество ошибок в окне для открытия

- window_size_seconds: int = 60 — размер скользящего окна

- recovery_timeout_seconds: int = 60 — время до перехода в HALF_OPEN

- success_threshold: int = 3 — количество успехов в HALF_OPEN для закрытия

- half_open_requests: int = 3 — сколько тестовых запросов в HALF_OPEN

Методы:

- execute(func, *args, **kwargs) — обёртка вызова с логикой CB

- record_success() — ручная регистрация успеха (для async)

- record_failure(error) — ручная регистрация ошибки

- state -> CBState — текущее состояние

- metrics -> dict — failure_count, last_failure_time, state, time_in_current_state

Хранение состояния: Redis (для шаринга между воркерами). Ключ: cb:{name}:state, cb:{name}:failures (sorted set с timestamps).

Логирование: state changes (CLOSED→OPEN, OPEN→HALF_OPEN, HALF_OPEN→CLOSED) логируются как WARNING с метаданными.

2.5. Fallback Chain

src/core/fallback.py:

Класс FallbackChain:

- Принимает список callable в порядке приоритета

- Каждый callable обёрнут в свой Circuit Breaker

- При ошибке текущего → переход к следующему

- Если все failed → возвращает дефолтный результат (UNCLEAR + flags)

- Логирует какой fallback был использован

Конфигурация из спецификации:

text

chain:

1. cloud_llm (через circuit breaker "cloud")

2. local_llm "saiga-3-8b" (через circuit breaker "local")

3. rules_only (детерминированный, без CB)

4. result: UNCLEAR + flags: ["needs_manual_review"]

2.6. Тесты

tests/unit/test_circuit_breaker.py:

- 4 успеха → state остаётся CLOSED

- 5 ошибок за 60 сек → state = OPEN

- OPEN → ждём 60 сек → state = HALF_OPEN

- HALF_OPEN + 3 успеха → state = CLOSED

- HALF_OPEN + 1 ошибка → state = OPEN

- Ошибки за пределами окна (>60 сек назад) не считаются

tests/unit/test_fallback_chain.py:

- Первый callable успешен → его результат

- Первый failed, второй успешен → результат второго + флаг fallback

- Все failed → UNCLEAR + needs_manual_review

tests/integration/test_celery.py:

- Определить тестовую задачу-наследника MASBaseTask

- Поставить в очередь → выполнилась → Job status = completed

- Бросить TransientError → retry → успех → Job status = completed

- Бросить PermanentError → DLQ → Job status = dlq

Этап 2.5. Вертикальный срез

Цель

Прогнать один PDF-файл через упрощённые, но настоящие (не замоканные) версии всех компонентов pipeline: Import → Extract → PII Sanitize → Structure → Classify → Runner (1 check, rules only) → Export. Цель — валидировать контракты между компонентами и обнаружить проблемы интеграции до того, как каждый компонент будет доведён до production-качества.

Вход

Инфраструктура, модели данных, Celery — всё из Этапов 0–2. Один тестовый PDF-файл (текстовый SPA на русском языке, не скан).

Выход

- Тестовый PDF загружается через Import → записывается в MinIO и БД

- Extractor извлекает text_layout_raw (pdfplumber, без OCR)

- PII Sanitizer создаёт text_layout_sanitized (базовые regex)

- Structure Builder создаёт clause_tree (regex для нумерации "1.", "1.1")

- Classifier определяет doc_type = SPA (по filename)

- Runner выполняет 1 check ("change_of_control" по ключевым словам) → check_result + evidence

- Exporter генерирует Excel с одной строкой результата

- Весь pipeline проходит через Celery как цепочка задач

- Integration-тест фиксирует этот сценарий

Что делать

Все компоненты пишутся в упрощённом виде. Каждый — реальный код, который будет расширяться на следующих этапах.

2.5.1. Import Worker (упрощённый)

src/workers/import_worker.py:

Celery-задача import_bundle(deal_id, source_path, idempotency_key):

- Проверить idempotency key через IdempotencyRepo

- Если ZIP: распаковать во временную директорию

- Для каждого файла:

  - Вычислить sha256

  - Проверить дубликат по sha256 в рамках deal

  - Загрузить в MinIO: ArtifactPath.original(tenant_id, deal_id, doc_id)

  - Создать Document (status=pending)

  - Создать DocumentVersion (original_ref = S3 URI)

- Создать Bundle (status=completed)

- Для каждого документа: поставить в очередь задачу extract_document

- Обновить idempotency key (status=completed)

Не реализуем на этом этапе: VDR API, quarantine, сохранение иерархии папок (просто сохраняем folder_path как строку).

2.5.2. Extractor (упрощённый)

src/workers/extract_worker.py:

Celery-задача extract_document(document_version_id):

- Скачать original из MinIO

- Использовать pdfplumber для извлечения текста с координатами

- Для каждой страницы: извлечь текстовые блоки с bbox

- Построить text_layout_raw:

JSON

{

"document_version_id": "...",

"elements": [

{

"element_id": "e_001",

"type": "text",

"text": "ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ",

"page": 1,

"bbox": [72, 100, 540, 130],

"confidence": 1.0

}

],

"tables": [],

"metadata": {

"pages": 45,

"strategy": "pdfplumber",

"ocr_rate": 0.0

}

}

- Загрузить в MinIO: ArtifactPath.layout_raw(...)

- Обновить DocumentVersion.text_layout_raw_ref

- Обновить Document.status = extracted

- Поставить задачу sanitize_document

Не реализуем: OCR, unstructured, hi_res strategy, quarantine по confidence.

2.5.3. PII Sanitizer (упрощённый)

src/workers/pii_sanitizer.py:

Celery-задача sanitize_document(document_version_id):

- Загрузить text_layout_raw из MinIO

- Применить базовые regex для детекции PII:

  - ФИО: простой паттерн [А-ЯЁ][а-яё]+ [А-ЯЁ]\.[А-ЯЁ]\. и [А-ЯЁ][а-яё]+ [А-ЯЁ][а-яё]+ [А-ЯЁ][а-яё]+

  - Телефоны: \+7\s?\(?\d{3}\)?\s?\d{3}[-\s]?\d{2}[-\s]?\d{2}

  - Email: стандартный regex

- Для preserve (не токенизировать): INN, OGRN, суммы, даты — оставить как есть

- Заменить PII на токены: __PERSON_1__, __PHONE_1__ и т.д.

- Построить pii_mapping: {"__PERSON_1__": "Иванов Иван Иванович"}

- Построить text_layout_sanitized (та же структура, но text токенизирован)

- Загрузить sanitized в MinIO: ArtifactPath.layout_sanitized(...)

- Загрузить pii_mapping в MinIO: ArtifactPath.pii_mapping(...) (пока без шифрования)

- Обновить DocumentVersion.text_layout_sanitized_ref

- Обновить Document.status = sanitized

- Поставить задачу build_structure

Не реализуем: KMS шифрование mapping, паспорта, адреса, контекст ролей ("PERSON_1 (Продавец)").

2.5.4. Structure Builder (упрощённый)

src/workers/structure_builder.py:

Celery-задача build_structure(document_version_id):

- Загрузить text_layout_raw из MinIO

- Пройти по elements, искать паттерны нумерации: ^\d+\., ^\d+\.\d+, ^\d+\.\d+\.\d+

- Построить clause_tree:

JSON

{

"root": {

"children": [

{

"clause_uid": "1",

"title": "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА",

"level": 1,

"element_ids": ["e_005", "e_006"],

"start_page": 1,

"children": [

{"clause_uid": "1.1", "title": "...", "level": 2, ...}

]

}

]

}

}

- Загрузить в MinIO: ArtifactPath.clause_tree(...)

- Обновить DocumentVersion.clause_tree_ref

- Обновить Document.status = structured

- Поставить задачу classify_document

Не реализуем: cross-references, confidence scoring, fallback to flat chunks.

2.5.5. Classifier (упрощённый)

src/workers/classifier.py:

Celery-задача classify_document(document_id):

- Загрузить Document из БД

- Каскад (только первые два уровня):

  - Filename rules: "SPA" или "купли-продажи акций" в filename → SPA; "NDA" → NDA; "трудовой" → Employment; и т.д.

  - Первые 500 символов text_layout_raw: поиск ключевых фраз

- Выбрать playbook_version_id: взять PlaybookVersion со статусом default

- Обновить Document: doc_type, language (RU по умолчанию), jurisdiction_guess (RU по умолчанию)

- Обновить Document.status = classified

- Поставить задачу run_checks

Не реализуем: embeddings, LLM fallback, multiple playbooks.

2.5.6. Runner (упрощённый, 1 check)

src/workers/runner.py:

Celery-задача run_checks(run_id, document_id):

- Загрузить text_layout_raw из MinIO

- Загрузить clause_tree из MinIO

- Определить применимые checks для doc_type (пока 1 check hardcoded)

- Check "change_of_control":

  - Ключевые слова: ["смена контроля", "change of control", "переход прав", "отчуждение акций/долей"]

  - Пройти по elements text_layout_raw

  - Если найдено: result=FAIL, severity=CRITICAL, evidence = snippet из raw

  - Если не найдено: result=PASS, severity=PASS

- Записать CheckResult в БД

- Построить evidence.jsonl (NDJSON):

JSON

{"check_id": "coc_001", "element_id": "e_042", "snippet": "В случае смены контроля...", "page": 12, "clause_uid": "8.3", "bbox": [...]}

- Загрузить check_results.jsonl и evidence.jsonl в MinIO

- Обновить Job status = completed

- Поставить задачу export_results

Не реализуем: retrieval, LLM, circuit breaker, fallback, evidence validation, multiple checks.

2.5.7. Exporter (упрощённый)

src/workers/exporter.py:

Celery-задача export_results(run_id, export_type="grid_xlsx"):

- Загрузить все CheckResult по run_id из БД

- Создать Excel через openpyxl:

  - Sheet "DD Grid": columns = [Document, Type, Check, Result, Severity, Evidence Snippet, Page, Clause]

  - Одна строка на check result

  - Цветовое кодирование severity (CRITICAL → красный fill)

- Загрузить в MinIO: ArtifactPath.export(tenant_id, deal_id, export_id)

- Создать Export запись в БД

- Обновить Run status = completed

Не реализуем: RBAC, sanitized vs raw, deal_summary, report.docx.

2.5.8. Pipeline orchestration

src/workers/orchestrator.py:

Celery-задача start_pipeline(deal_id, bundle_source_path, idempotency_key):

- Создать Run запись

- Вызвать import_bundle.delay() → далее каждый воркер ставит следующую задачу

Альтернативно: использовать Celery chain/chord если нужна более явная оркестрация. На этом этапе проще, чтобы каждый воркер сам ставил следующую задачу (fire-and-forget).

2.5.9. Integration test

tests/integration/test_vertical_slice.py:

Python

def test_full_pipeline_single_document():

# 1. Seed: deal + playbook_version (default)

# 2. Положить тестовый SPA.pdf в tmp dir

# 3. Вызвать start_pipeline(deal_id, source_path)

# 4. Дождаться завершения (polling Run.status каждые 2 сек, timeout 60 сек)

# 5. Проверить:

#    - Document.status == completed

#    - DocumentVersion.text_layout_raw_ref существует

#    - DocumentVersion.text_layout_sanitized_ref существует

#    - DocumentVersion.clause_tree_ref существует

#    - Document.doc_type == "SPA"

#    - CheckResult записан (1 строка)

#    - Export записан, file_ref указывает на существующий файл в MinIO

#    - Скачать Excel, проверить что в нём 1 строка с данными

Этот тест — главный артефакт вертикального среза. Он фиксирует контракты между компонентами.

Этап 3. Import Worker (production)

Цель

Довести Import Worker до production-уровня: поддержка ZIP и локальных файлов, сохранение иерархии Data Room, идемпотентность, quarantine для битых файлов, обработка дубликатов.

Вход

Упрощённый import из вертикального среза (работает для одного ZIP).

Выход

- ZIP с вложенными папками импортируется с сохранением folder_path

- Повторный вызов с тем же idempotency_key → не создаёт дубликатов, возвращает кэшированный ответ

- Битые файлы (не PDF, повреждённые, 0 bytes) → quarantine с причиной

- Exact duplicates (sha256) внутри deal → помечаются, не дублируются

- Поддерживаемые форматы: PDF, DOCX, XLSX, DOC (с конвертацией в PDF через LibreOffice)

- Метрики: docs_imported_total, import_fail_rate, duplicate_file_rate

- Audit log: запись о каждом импорте

Что делать

3.1. Валидация файлов

Добавить в import_worker:

- Проверка расширения файла (pdf, docx, xlsx, doc, допустимые image форматы для сканов)

- Проверка размера файла (> 0 bytes, < max_file_size из конфига)

- Проверка magic bytes (pdf начинается с %PDF, docx — ZIP с [Content_Types].xml)

- При невалидном файле: создать Document со status=quarantine, записать причину в error_details

3.2. Конвертация форматов

- DOCX → PDF: через python-docx + LibreOffice headless (или через docx2pdf)

- DOC → PDF: через LibreOffice headless

- XLSX → сохраняем как есть (будет обрабатываться отдельно позже)

- При ошибке конвертации → quarantine

3.3. Сохранение иерархии

- При распаковке ZIP: записывать полный относительный путь файла в folder_path

- Пример: 01. Corporate/Charter Docs/Устав v2.pdf → folder_path = 01. Corporate/Charter Docs

3.4. Idempotency (полная)

- Перед началом: проверить IdempotencyRepo.get_or_create(tenant_id, "import", key)

- Если key существует и status=completed → вернуть кэшированный ответ (bundle_id, doc_count)

- Если key существует и status=processing → raise IdempotencyConflictError

- После успешного завершения: mark_completed с response_hash

3.5. Audit logging

- После успешного импорта: записать AuditLog (action=IMPORT, details: bundle_id, doc_count, quarantine_count, duplicate_count)

3.6. Тесты

- ZIP с 10 файлами (8 PDF + 1 битый + 1 DOCX) → 8 extracted, 1 quarantine, 1 converted

- ZIP со вложенными папками → folder_path корректен

- Повторный импорт с тем же idempotency_key → 0 новых документов

- ZIP с 2 одинаковыми файлами → 1 document + 1 помечен как duplicate

Этап 4. Extractor (production)

Цель

Извлекать текст и структуру из PDF на production-уровне: текстовые PDF через pdfplumber, сканы через OCR (Tesseract), стабильные element_id, quarantine для нечитаемых документов, таблицы.

Вход

Упрощённый extractor из вертикального среза (только pdfplumber, без OCR).

Выход

- Текстовые PDF: быстрое извлечение через pdfplumber с bbox

- Сканированные PDF: OCR через Tesseract с confidence

- Смешанные PDF (часть текст, часть скан): hybrid strategy

- Таблицы извлекаются отдельно (pdfplumber tables)

- OCR confidence < 0.6 → quarantine

- Стабильные element_id (детерминированные, воспроизводимые)

- extraction_duration_p95 < 30s

- quarantine_rate < 5% (на нормальных документах)

Что делать

4.1. Strategy detection

Определить strategy для каждой страницы:

- Попробовать pdfplumber.extract_text() — если текст достаточно длинный (>100 chars на страницу), strategy = "text"

- Если мало текста — strategy = "ocr"

- Если смешанно — strategy = "hybrid" (текстовый слой + OCR для images)

4.2. pdfplumber extraction

Для текстовых страниц:

- Извлечь слова с координатами через page.extract_words()

- Группировать слова в текстовые блоки (по вертикальной близости)

- Каждый блок → element с type (text/title/list_item), text, page, bbox

- Извлечь таблицы через page.extract_tables() → сохранить отдельно

4.3. OCR

Добавить зависимости: pytesseract, Tesseract в Docker image.

Для сканированных страниц:

- Конвертировать страницу в image (через pdf2image)

- Запустить pytesseract.image_to_data() — получить слова + confidence + bbox

- Группировать в блоки

- Записать средний confidence по странице

4.4. Стабильные element_id

element_id = sha256(document_id + page_num + element_index)[:12]

Это обеспечивает воспроизводимость: один и тот же документ при повторной обработке даст те же element_id.

4.5. Quarantine logic

- Средний OCR confidence по документу < 0.6 → quarantine

- 0 извлечённых elements → quarantine

- Ошибка parsing → quarantine

- При quarantine: Document.status = quarantine, error_details = причина

4.6. Метрики

Prometheus counters/histograms:

- extraction_duration_seconds (histogram, labels: strategy)

- extraction_pages_total (counter, labels: strategy)

- extraction_quarantine_total (counter, labels: reason)

- extraction_ocr_confidence (histogram)

4.7. Тесты

Подготовить 5 тестовых PDF:

- Чистый текстовый (pdfplumber should work perfectly)

- Сканированный (OCR required)

- С таблицами (table extraction)

- Мультиколоночный

- Битый/пустой

Для каждого: проверить что text_layout_raw содержит ожидаемые elements, таблицы извлечены, strategy определена правильно.

Этап 5. PII Sanitizer (production)

Цель

Реализовать полноценную PII-токенизацию в соответствии с политикой из спецификации (раздел 5.3): токенизировать ФИО, паспорта, телефоны, email, адреса; сохранять ИНН, ОГРН, кадастровые номера, суммы, даты, номера пунктов. Шифрование PII mapping через KMS. Этот компонент — security gate перед любыми внешними вызовами.

Вход

Упрощённый sanitizer из вертикального среза (базовые regex, без шифрования).

Выход

- Полная политика токенизации из спецификации реализована

- ИНН/ОГРН валидируются по формату (не ложно-положительно токенизируются)

- Контекст ролей сохраняется: "PERSON_1 (Продавец)"

- PII mapping зашифрован (симметричное шифрование, ключ из конфига, готовность к KMS)

- Audit log: количество обнаруженных/токенизированных/сохранённых entities

- Метрики: pii_entities_detected, pii_entities_tokenized, pii_entities_preserved

Что делать

5.1. PII Detector

src/services/pii/detector.py:

Класс PIIDetector:

- Метод detect(text: str) -> list[PIIEntity]

- PIIEntity: type (person_name/passport/phone/email/address), start, end, text, confidence

- Детекция по типам:

  - person_names: regex для ФИО (полное и сокращённое), NER через natasha (если установлена)

  - passport_numbers: \d{4}\s?\d{6}

  - phone_numbers: Russian phone patterns

  - emails: standard email regex

  - addresses_partial: street/house patterns (сложно, можно начать с regex)

  - inn: 10 или 12 цифр (с валидацией контрольных сумм)

  - ogrn: 13 или 15 цифр

  - cadastral: \d{2}:\d{2}:\d{6,7}:\d+

5.2. PII Tokenizer

src/services/pii/tokenizer.py:

Класс PIITokenizer:

- Метод tokenize(text: str, entities: list[PIIEntity], policy: PIIPolicy) -> tuple[str, dict]

- Для каждой entity:

  - Если type в policy.tokenize → заменить на __TYPE_N__, записать в mapping

  - Если type в policy.preserve → оставить без изменений

- Сохранение контекста ролей: если рядом с person_name есть слово из party_roles, добавить роль в токен: __PERSON_1__ (Продавец)

- Возвращает: (tokenized_text, mapping_dict)

5.3. Шифрование mapping

src/services/pii/encryption.py:

- Симметричное шифрование через cryptography.fernet

- Ключ: из переменной окружения PII_ENCRYPTION_KEY (или KMS в production)

- encrypt_mapping(mapping: dict, key: bytes) -> bytes

- decrypt_mapping(encrypted: bytes, key: bytes) -> dict

5.4. Обновление воркера

Обновить sanitize_document:

- Использовать PIIDetector + PIITokenizer вместо inline regex

- Шифровать mapping перед сохранением в MinIO

- Записать PII audit log: entities_detected, entities_tokenized, entities_preserved (по типам)

- Обновить AuditLog: action=SANITIZE

5.5. Тесты

- Текст с ФИО "Иванов Иван Иванович" → __PERSON_1__

- Текст с ИНН "7707083893" → сохранён без изменений

- Текст с телефоном и email → токенизированы

- Контекст: "Продавец: Иванов И.И." → "Продавец: __PERSON_1__" или "__PERSON_1__ (Продавец)"

- Шифрование: encrypt → decrypt → mapping совпадает

- Null case: текст без PII → sanitized = raw, mapping = {}

Этап 6. Structure Builder и Classifier (production)

Цель

Довести Structure Builder и Classifier до production-уровня. Structure Builder строит clause_tree для навигации и привязки evidence к конкретным пунктам. Classifier определяет тип документа и выбирает playbook.

Вход

Упрощённые версии из вертикального среза (regex для нумерации, filename rules для классификации).

Выход

- Structure Builder: надёжное построение иерархии (1., 1.1, 1.1.1), обработка appendix'ов, coverage > 90%

- Classifier: каскад из 3 уровней (filename → header regex → embeddings), confidence score, выбор playbook

- Degraded mode: если структура не распознана → fallback to flat chunks с флагом

Что делать

6.1. Structure Builder (production)

src/workers/structure_builder.py — расширить:

Паттерны нумерации (приоритет):

- \d+\. — базовый уровень (1., 2., 3.)

- \d+\.\d+\.? — второй уровень (1.1, 1.2)

- \d+\.\d+\.\d+\.? — третий уровень (1.1.1)

- Римские цифры: (I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X)\.

- Буквенная нумерация: [а-е]\), [a-f]\)

- Русские маркеры разделов: "РАЗДЕЛ", "СТАТЬЯ", "ГЛАВА"

Алгоритм:

- Пройти по elements text_layout_raw

- Для каждого element: попробовать матчить паттерны

- Определить level по формату нумерации

- Построить дерево: родитель определяется по level (element с level N+1 — child последнего element с level N)

- Каждый узел clause_tree хранит: clause_uid, title (первые 100 символов), level, element_ids (все elements до следующего clause), start_page, end_page

References index:

- Поиск ссылок: "п. 3.2", "пункт 8.3", "раздел IV", "Приложение №2"

- Для каждой ссылки: source_clause_uid → target_clause_uid

Confidence scoring:

- Если coverage (% elements, попавших в clause_tree) < 60% → structure_confidence = LOW

- Если 60-80% → MEDIUM

- Если > 80% → HIGH

Degraded mode:

- Если structure_confidence = LOW → fallback: разбить text на chunks по 500 tokens, пронумеровать

- Установить quality flag: structure_degraded: true

6.2. Classifier (production)

src/workers/classifier.py — расширить каскад:

Level 1 — Filename/folder rules:

Python

FILENAME_RULES = {

r"(?i)(SPA|share.purchase|купли.продажи.акций)": "SPA",

r"(?i)(SHA|shareholder)": "SHA",

r"(?i)(NDA|non.disclosure|конфиденциальн)": "NDA",

r"(?i)(трудово[йм]|employ)": "Employment",

r"(?i)(арен[дд]|lease|rent)": "RealEstate",

r"(?i)(лицензи|license)": "License",

r"(?i)(иск|суд|litigation|claim)": "Litigation",

r"(?i)(кредит|loan|займ)": "Loan",

r"(?i)(услуг|service)": "ServiceAgreement",

}

FOLDER_RULES = {

r"(?i)(corporate|корпоративн)": None,  # не определяет тип, но boost

r"(?i)(contract|договор)": None,

}

Level 2 — Header regex:

- Извлечь первые 1000 символов text_layout_raw

- Поиск ключевых фраз: "ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ", "СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ" и т.д.

Level 3 — Embeddings similarity:

- Заранее подготовить эталонные описания для каждого doc_type

- Embed первые 500 символов документа

- Cosine similarity с эталонами

- Если max similarity > 0.8 → выбрать тип

Каждый level возвращает (doc_type, confidence). Если confidence текущего level > threshold → принять, иначе → следующий level.

Language detection:

- langdetect или простая эвристика (доля кириллицы vs латиницы)

Playbook routing:

- По doc_type + jurisdiction → выбрать PlaybookVersion со статусом default

- Если нет specific playbook для doc_type → generic playbook

6.3. Тесты

Structure Builder:

- SPA с нумерацией 1., 1.1, 1.1.1 → корректное дерево

- Документ без нумерации → flat chunks + structure_degraded flag

- Документ со ссылками "п. 3.2" → references_index содержит ссылку

Classifier:

- Файл "SPA_v3.pdf" → doc_type = SPA (level 1)

- Файл "document_42.pdf" с заголовком "ДОГОВОР АРЕНДЫ" → doc_type = RealEstate (level 2)

- Файл с неясным именем и заголовком → embeddings fallback (level 3)

Этап 7. Dedup, Relations, Family Builder

Цель

Научить систему связывать документы: находить дубликаты, строить семейства (master + appendix + amendment), создавать document_relations для использования Runner'ом при проверке.

Вход

Документы с заполненными doc_type, clause_tree, sha256. Таблица document_relations и families пустые.

Выход

- Exact dedup: одинаковые файлы (sha256) помечены

- Relation detection: appendix, amendment, counterpart связываются с master

- Family grouping: master + все связанные → одна family

- Runner может запросить семейство документа для контекстных проверок

- Метрики: exact_dup_rate, relations_auto_created, false_positive_rate

Что делать

7.1. Exact Dedup

src/services/dedup.py:

- Группировать документы в deal по sha256_file

- Группы с >1 документом → помечать дубликаты (оставить первый, остальные status=duplicate)

- Создать relation: type=version, confidence=1.0, evidence="exact SHA256 match"

7.2. Filename-based relation detection

Паттерны:

- "Приложение №X к Договору Y" → appendix relation

- "Appendix X to Agreement Y" → appendix relation

- "Дополнительное соглашение №X к Договору Y" → amendment relation

- "Amendment №X to..." → amendment relation

- Номера в имени файла: "SPA_v1.pdf", "SPA_v2.pdf" → version relation

Алгоритм:

- Для каждого документа: попробовать извлечь ссылку на master

- Если найдена ссылка: найти master по имени/номеру в том же deal

- Создать DocumentRelation с confidence (filename match → 0.7-0.9)

7.3. Text-based relation detection

Поиск в первых 2000 символов text_layout_raw:

- "к Договору от XX.XX.XXXX №XXX" → найти договор с этим номером/датой

- "Настоящее приложение является неотъемлемой частью..." → appendix

7.4. Family grouping

После создания всех relations:

- Найти документы с type=master или doc_type из [SPA, SHA, Loan] без входящих master relations → это мастера

- Для каждого мастера: собрать все связанные документы через BFS (max 2 hops)

- Создать Family (master_doc_id)

- Обновить document_relations: установить family_id

7.5. API для Runner

src/db/repositories/relation_repo.py — добавить:

- get_family_documents(doc_id) -> list[Document] — master + все appendix/amendment

- get_related_with_type(doc_id, types) -> list[tuple[Document, RelationType]]

7.6. Тесты

- 2 файла с одинаковым sha256 → 1 помечен как duplicate

- "SPA.pdf" + "Appendix_1_to_SPA.pdf" → appendix relation создана

- "SPA.pdf" + "Amendment_1.pdf" (с текстом "к Договору...") → amendment relation

- Family: SPA + 2 appendix + 1 amendment → одна family из 4 документов

Этап 8. Runner — Core Engine (production)

Цель

Реализовать полноценный Runner: Playbook parser (YAML → executable checks), гибридная проверка (Rules-First, LLM as Fallback), Retrieval (embeddings + BM25), Evidence Validation (evidence из raw, cloud fallback из sanitized), Circuit Breaker, Quality Flags. Это ядро системы.

Вход

Упрощённый runner из вертикального среза (1 check, rules only). Все предыдущие компоненты работают на production-уровне.

Выход

- Playbook YAML парсится в executable checks

- Retrieval (hybrid: dense 0.6 + sparse 0.3 + metadata 0.1) находит релевантные chunks

- Rules detector работает для детерминированных проверок

- LLM detector (local first, cloud fallback через sanitized) работает для сложных проверок

- Circuit Breaker: cloud → local → rules → UNCLEAR (с явными порогами)

- Evidence Validation: FAIL/HIGH/CRITICAL без evidence из raw → принудительно UNCLEAR

- Quality Flags на каждом check_result

- Метрики: checks_per_minute, evidence_validity_rate, circuit_breaker_open_seconds, embedding_retrieval_hit_rate_at_5

Что делать

8.1. Playbook Schema и Parser

src/engine/playbook.py:

Pydantic модели:

text

CheckDefinition:

id: str

name: str

description: str

doc_types: list[str]           # Применимые типы документов

severity: Severity              # Severity при FAIL

detector: DetectorConfig

evidence: EvidenceConfig

DetectorConfig:

type: DetectorType              # rules / llm / hybrid

rules: RulesConfig | None       # Для type=rules или hybrid

llm: LLMConfig | None           # Для type=llm или hybrid

RulesConfig:

keywords: list[str]

keyword_mode: str               # "any" | "all"

clause_patterns: list[str]      # Regex для clause_uid

regex_patterns: list[str]       # Дополнительные regex

conditions: list[Condition]     # Структурированные условия

LLMConfig:

prompt_template: str

context_k: int = 5

temperature: float = 0.0

max_tokens: int = 500

response_format: str            # "yes_no_evidence" | "structured"

EvidenceConfig:

required: bool = True

min_snippet_length: int = 20

max_snippet_length: int = 500

PlaybookParser:

- parse(yaml_path: str) -> list[CheckDefinition] — загрузить YAML, валидировать через Pydantic, вернуть список checks

8.2. Написать первый production playbook

playbooks/m_and_a_ru/v1.0/checks.yaml:

Минимум 5-10 checks для SPA:

- coc_001 — Change of Control (hybrid)

- consent_001 — Consent Required (hybrid)

- termination_001 — Termination Rights (rules)

- governing_law_001 — Governing Law (rules)

- arbitration_001 — Arbitration Clause (rules)

- key_man_001 — Key Man Clause (hybrid)

- non_compete_001 — Non-Compete (rules)

- reps_warranties_001 — Reps & Warranties completeness (llm)

- indemnity_001 — Indemnity Cap (hybrid)

- conditions_precedent_001 — Conditions Precedent (rules)

Для NDA: 3-5 checks.
Для Employment: 3-5 checks.
Для RealEstate: 3-5 checks.

Каждый check с prompt_template для LLM fallback, keywords для rules.

8.3. Retrieval Engine

src/engine/retrieval.py:

HybridRetriever:

- Вход: query (check description + keywords), chunks (elements из clause_tree), top_k

- Dense retrieval:

  - Embed query и chunks через intfloat/multilingual-e5-large (или sentence-transformers)

  - Cosine similarity

- Sparse retrieval:

  - BM25 через rank_bm25 library

- Metadata boost:

  - Если chunk из clause с matching clause_pattern → +0.1

- Scoring: 0.6 * dense_score + 0.3 * sparse_score + 0.1 * metadata_boost

- Вернуть top_k chunks

Кэширование embeddings:

- Embeddings документа вычисляются один раз и сохраняются в MinIO как embeddings/{document_id}.npy

- При повторном запросе — загружаются из кэша

8.4. Rules Detector

src/engine/detectors/rules_detector.py:

Класс RulesDetector:

- Вход: RulesConfig, retrieved chunks

- Логика:

  - Для каждого chunk: проверить наличие keywords (any/all mode)

  - Проверить regex_patterns

  - Проверить conditions

- Выход: DetectionResult(found: bool, evidence_chunks: list[Chunk], confidence: float)

8.5. LLM Detector

src/engine/detectors/llm_detector.py:

Класс LLMDetector:

- Вход: LLMConfig, retrieved chunks, text_layout_source_ref

- Построить prompt из template + context (top K chunks)

- Вызвать LLM через FallbackChain:

  - Cloud LLM (OpenAI/Anthropic) — через text_layout_sanitized (!)

  - Local LLM (saiga-3-8b через ollama или vllm)

  - Fallback → return None (Runner пометит как UNCLEAR)

- Парсить response: yes/no + evidence snippet + confidence

- Выход: DetectionResult или None

8.6. Check Runner (orchestration per check)

src/engine/check_runner.py:

Для каждого check:

- Retrieve: получить top K=5 chunks

- Если detector.type == "rules" → rules only

- Если detector.type == "hybrid" → rules first, если rules не нашли → LLM

- Если detector.type == "llm" → LLM only

- Evidence Validation:

  - Взять evidence snippet

  - Проверить что snippet существует в text_layout_raw (!)

  - Если evidence не найден в raw и result == FAIL/HIGH/CRITICAL → принудительно UNCLEAR

  - Установить quality_flags

- Сформировать CheckResult:

  - result: fail/pass/unclear

  - severity: из check definition (при fail)

  - evidence_ref: ссылка на evidence.jsonl строку

  - confidence: из detector

  - detector_used: rules/llm/hybrid

  - quality_flags: {structure_degraded, retrieval_degraded, llm_fallback_used, manual_review_required}

8.7. Обновление Runner Worker

Обновить src/workers/runner.py:

- Загрузить все inputs (raw, sanitized, clause_tree)

- Загрузить PlaybookVersion → парсить YAML

- Фильтровать checks по doc_type документа

- Для каждого check → вызвать check_runner

- Собрать все results → записать в БД (CheckResult)

- Собрать evidence → записать evidence.jsonl в MinIO

- Собрать risk_summary → записать в MinIO

- Обновить Run.completed_checks

8.8. Метрики

- checks_executed_total (counter, labels: detector_type, result)

- check_duration_seconds (histogram, labels: detector_type)

- evidence_validity_rate (gauge, вычисляется по результатам run)

- circuit_breaker_state (gauge, labels: provider)

- circuit_breaker_open_seconds_total (counter, labels: provider)

- retrieval_duration_seconds (histogram)

- llm_fallback_usage_total (counter, labels: from, to)

8.9. Тесты

- Playbook с 5 checks, SPA документ → 5 check_results

- Rules check: документ с "смена контроля" → FAIL, evidence содержит snippet

- Rules check: документ без "смена контроля" → PASS

- LLM check: mock LLM response → корректный result

- Evidence validation: FAIL без evidence в raw → UNCLEAR + manual_review_required flag

- Circuit Breaker: mock cloud LLM failure 5 раз → local fallback → quality flag llm_fallback_used

Этап 9. Aggregator и Exporter (production)

Цель

Собрать результаты всех проверок в deal-level summary, сгенерировать DD Grid (Excel), Deal Summary, Request List, и Report (Word/PDF). Реализовать RBAC на экспорт (raw vs sanitized).

Вход

Runner работает, check_results и evidence записаны в БД и MinIO.

Выход

- Portfolio Aggregator: deal-level summary, дедуплицированные DD requests

- DD Grid (Excel): documents × checks матрица с severity/value/evidence

- Deal Summary (Excel): counts, top risks, per-type sheets

- Report (Word): exec summary + critical findings + evidence citations + quality section

- Request List (Excel): сгенерированные запросы из FAIL/HIGH результатов

- RBAC: raw для deal_owner/admin, sanitized для viewer/editor

Что делать

9.1. Aggregator

src/workers/aggregator.py:

Celery-задача aggregate_results(run_id):

- Загрузить все CheckResult по run_id

- Counts by severity: {critical: N, high: N, medium: N, pass: N, unclear: N}

- Top risks: отсортировать FAIL/HIGH по severity → confidence → check_name

- DD Requests generation:

  - Для каждого FAIL/HIGH check_result → создать DD request

  - Dedup по dedup_key: check_id + normalized(evidence_summary)

  - Группировать одинаковые issues по документам (пример: 8 договоров с CoC → 1 request)

  - Каждый request: priority (из severity), text (шаблонный по check_id), document_refs, evidence_refs

- Записать: portfolio_summary.json, issues.jsonl, dd_requests.json в MinIO

- Обновить Run: risk_summary_ref

9.2. Exporter — DD Grid Excel

src/services/export/grid_builder.py:

Класс DDGridBuilder:

- Вход: list[CheckResult], documents metadata

- Группировка: по severity (Critical → High → Medium → Pass → Unclear)

- Columns: Document Name, Folder Path, Doc Type, Check Name, Result, Severity, Value/Evidence Snippet, Page, Clause, Quality Flags, QC Status

- Цветовое кодирование: CRITICAL → красный fill, HIGH → оранжевый, MEDIUM → жёлтый, PASS → зелёный, UNCLEAR → серый

- Авто-ширина колонок

- Freeze первой строки (заголовки)

- Лист "Summary": counts by severity, total docs, total checks

9.3. Exporter — Deal Summary Excel

src/services/export/summary_builder.py:

Класс DealSummaryBuilder:

- Sheet "Overview": KPI (total docs, total checks, severity counts)

- Sheet "Top Risks": топ-20 critical/high findings с evidence

- Sheet "By Document Type": per doc_type breakdown

- Sheet "Request List": все DD requests с priority, text, document refs

9.4. Exporter — Report Word

src/services/export/report_builder.py:

Класс ReportBuilder (python-docx):

- Title page: название сделки, дата, playbook version

  - Executive Summary: counts, overall assessment

  - Critical Findings: для каждого CRITICAL/HIGH → описание, документ, пункт, цитата, рекомендация

  - Analysis Quality: quarantine count, degraded mode flags, evidence validity rate

  - Appendix A: Request List

  - Appendix B: DD Grid reference (ссылка на Excel)

- Reproducibility footer: playbook_version, git_commit, environment_hash, run_id

9.5. RBAC на экспорт

src/workers/exporter.py — обновить:

- Определить роль запрашивающего

- Если deal_owner/admin/security_officer → использовать text_layout_raw для evidence

- Если viewer/editor → использовать text_layout_sanitized для evidence

- Записать AuditLog: action=EXPORT, details: export_type, requester_role, source (raw/sanitized)

9.6. Тесты

- 10 check_results (3 CRITICAL, 2 HIGH, 5 PASS) → Grid Excel с 10 строками, правильные цвета

- Request dedup: 3 check_results с одинаковым check_id → 1 DD request (с 3 document refs)

- Report Word: открывается в Word/LibreOffice, содержит все секции

- RBAC: viewer request → evidence из sanitized; deal_owner → evidence из raw

Этап 10. REST API (полный)

Цель

Обернуть весь backend в REST API с auth, RBAC, idempotency, audit logging, error handling. После этого этапа фронтенд может начать полноценную интеграцию.

Вход

Все воркеры работают. Repositories покрывают все CRUD операции. Exporter генерирует файлы.

Выход

- Все endpoints из спецификации реализованы

- Auth через JWT (или API key для MVP)

- RBAC матрица из спецификации (раздел 12) реализована

- Idempotency для мутирующих операций

- Audit logging для sensitive operations

- OpenAPI документация (автоматическая через FastAPI)

- Error handling: все exceptions → корректные HTTP коды + JSON errors

- SSE endpoint для pipeline progress

Что делать

10.1. FastAPI Application

src/api/main.py:

- FastAPI instance с title, version, docs_url

- CORS middleware (для фронтенда)

- Include routers

- Exception handlers

- Lifespan: создать DB engine, artifact store, проверить подключения

10.2. Authentication middleware

src/api/middleware/auth.py:

- JWT validation (или API key для упрощённого MVP)

- Извлечение tenant_id, user_id, role из токена

- Dependency get_current_user() -> User

10.3. RBAC middleware

src/api/middleware/rbac.py:

- Decorator @require_role(min_role) — проверяет что текущий user.role >= min_role

- Roles hierarchy: viewer < editor < deal_owner < admin < security_officer

- Dependency check_deal_access(deal_id, user) -> bool — проверяет что user имеет доступ к deal

10.4. Routes

src/api/routes/deals.py:

- POST /api/v1/deals — создать deal (Editor+)

- GET /api/v1/deals — список deals для tenant (Viewer+)

- GET /api/v1/deals/{deal_id} — детали deal с KPI counts (Viewer+)

- PATCH /api/v1/deals/{deal_id} — обновить deal (Deal Owner+)

src/api/routes/imports.py:

- POST /api/v1/deals/{deal_id}/import — импортировать bundle (Deal Owner+)

  - Header: Idempotency-Key

  - Body: multipart/form-data (ZIP file) или JSON (VDR config)

  - Ставит задачу import_bundle в очередь

  - Возвращает bundle_id + status

src/api/routes/documents.py:

- GET /api/v1/deals/{deal_id}/documents — список документов с фильтрами (Viewer+)

- GET /api/v1/documents/{doc_id} — детали документа (Viewer+)

- GET /api/v1/documents/{doc_id}/family — семейство документа (Viewer+)

- GET /api/v1/deals/{deal_id}/quarantine — документы в карантине (Editor+)

- POST /api/v1/documents/{doc_id}/replace — замена файла из карантина (Editor+)

src/api/routes/runs.py:

- POST /api/v1/deals/{deal_id}/run — запустить анализ (Deal Owner+)

  - Body: playbook_version_id (optional, default), profile (core/full/max)

  - Создаёт Run, ставит задачи

- GET /api/v1/runs/{run_id} — статус run с progress (Viewer+)

- GET /api/v1/runs/{run_id}/progress — SSE endpoint для real-time progress (Viewer+)

src/api/routes/results.py:

- GET /api/v1/runs/{run_id}/results — check results с фильтрами (Viewer+)

  - Query params: severity, doc_type, qc_status, quality_flags, page, per_page

  - Response: paginated list of CheckResult

- GET /api/v1/results/{result_id} — детали check result + evidence (Editor+)

- GET /api/v1/results/{result_id}/evidence — evidence snippet + pinpoint (Editor+)

  - Source: raw для авторизованных, sanitized для остальных

src/api/routes/qc.py:

- POST /api/v1/qc/confirm — подтвердить check results (Editor+)

  - Body: {result_ids: [UUID], comment: str}

- POST /api/v1/qc/reject — отклонить check results (Editor+)

  - Body: {result_ids: [UUID], comment: str}

- POST /api/v1/qc/override — изменить severity (Admin+)

  - Body: {result_ids: [UUID], new_severity: Severity, comment: str}

src/api/routes/requests.py:

- GET /api/v1/deals/{deal_id}/requests — DD requests (Viewer+)

- POST /api/v1/deals/{deal_id}/requests — создать request вручную (Editor+)

- PATCH /api/v1/requests/{req_id} — обновить request (Editor+)

- DELETE /api/v1/requests/{req_id} — удалить request (Editor+)

src/api/routes/exports.py:

- POST /api/v1/runs/{run_id}/export — запросить экспорт (Viewer+)

  - Body: {export_type: grid_xlsx | deal_summary_xlsx | report_docx | report_pdf, sections: [...]}

  - Ставит задачу export в очередь

- GET /api/v1/exports/{export_id} — статус + download URL (Viewer+)

src/api/routes/audit.py:

- GET /api/v1/deals/{deal_id}/audit — audit log (Admin/Security Officer)

  - Query params: action, actor, from_date, to_date, page

src/api/routes/admin.py:

- GET /api/v1/admin/playbooks — список playbook versions (Admin)

- POST /api/v1/admin/playbooks/{id}/promote — promote to default (Admin)

- GET /api/v1/admin/dlq — DLQ records (Admin)

- POST /api/v1/admin/dlq/{id}/retry — retry DLQ record (Admin)

10.5. Pydantic Response/Request models

src/api/schemas/:

- DealCreate, DealResponse, DealListResponse

- ImportRequest, BundleResponse

- DocumentResponse, DocumentListResponse, FamilyResponse

- RunCreate, RunResponse, RunProgressResponse

- CheckResultResponse, CheckResultListResponse, EvidenceResponse

- QCRequest, QCBulkRequest

- RequestCreate, RequestResponse

- ExportRequest, ExportResponse

- AuditLogResponse

Все response models включают pagination (total, page, per_page, items).

10.6. SSE для pipeline progress

src/api/routes/runs.py:

Python

@router.get("/runs/{run_id}/progress")

async def run_progress(run_id: UUID):

async def event_generator():

while True:

run = await run_repo.get_by_id(run_id)

yield {

"event": "progress",

"data": json.dumps({

"status": run.status,

"completed_checks": run.completed_checks,

"total_checks": run.total_checks,

"percent": run.completed_checks / run.total_checks * 100 if run.total_checks else 0

})

}

if run.status in ("completed", "failed"):

break

await asyncio.sleep(2)

return EventSourceResponse(event_generator())

10.7. Error handling

src/api/middleware/error_handler.py:

- MASBaseError → 500 (internal)

- PermanentError → 422 (unprocessable)

- TransientError → 503 (service unavailable)

- IdempotencyConflictError → 409 (conflict)

- NotFoundError → 404

- ForbiddenError → 403

- ValidationError → 422

10.8. Audit logging middleware

src/api/middleware/audit.py:

- Для sensitive endpoints (export, PII access, QC override): автоматически записывать AuditLog

10.9. Тесты

- API тест: create deal → import → check status → get results → export → download

- RBAC тест: viewer не может QC, editor может confirm, admin может override

- Idempotency тест: двойной POST import → одинаковый response

- SSE тест: подписаться на progress → получить updates → получить completion

Этап 11. Frontend — скелет, Deal List, Import Wizard, Overview

Цель

Создать каркас фронтенда и реализовать первые экраны: Deal List Dashboard, Import Wizard (2 шага), Overview Tab. Юрист может создать сделку, загрузить документы и видеть прогресс обработки.

Вход

API работает (Этап 10). Все backend endpoints доступны.

Выход

- React приложение со структурой, routing, auth, API client

- Deal List Dashboard с карточками сделок (severity counters, degraded badges, progress)

- Import Wizard: 2 шага (параметры сделки → загрузка файлов)

- Overview Tab: KPI cards, pipeline progress bar, degraded mode banners, top-3 risks

- Real-time progress через SSE

Что делать

11.1. Инициализация проекта

Bash

npm create vite@latest mas-dd-ui -- --template react-ts

cd mas-dd-ui

npm install @tanstack/react-query zustand axios

npm install tailwindcss @tailwindcss/vite

npm install react-router-dom

npm install react-hook-form zod @hookform/resolvers

npm install recharts

npm install lucide-react               # Иконки

npm install clsx tailwind-merge         # Утилиты для className

npm install @radix-ui/react-dialog @radix-ui/react-popover @radix-ui/react-select  # Примитивы UI

Настроить shadcn/ui (или собственные компоненты на Radix primitives).

Структура:

text

src/

├── api/

│   ├── client.ts              # Axios instance с auth headers

│   ├── deals.ts               # API functions: getDeals, createDeal, etc.

│   ├── imports.ts             # importBundle

│   ├── documents.ts

│   ├── runs.ts                # startRun, getProgress

│   ├── results.ts

│   ├── qc.ts

│   ├── exports.ts

│   └── types.ts               # TypeScript types

├── components/

│   ├── layout/

│   │   ├── AppShell.tsx        # Navbar + content area

│   │   ├── Navbar.tsx

│   │   └── DealNavigation.tsx  # Tabs within deal

│   ├── ui/                     # Generic UI: Button, Card, Badge, Dialog, etc.

│   ├── deals/

│   │   ├── DealCard.tsx

│   │   └── DealList.tsx

│   ├── import/

│   │   ├── ImportWizard.tsx

│   │   ├── StepParams.tsx

│   │   └── StepUpload.tsx

│   └── overview/

│       ├── KPICards.tsx

│       ├── PipelineProgress.tsx

│       ├── DegradedBanners.tsx

│       └── TopRisks.tsx

├── hooks/

│   ├── useAuth.ts

│   ├── useSSE.ts               # SSE hook for pipeline progress

│   └── useDeals.ts             # React Query hooks

├── stores/

│   └── uiStore.ts              # Zustand: dismissed banners, UI preferences

├── pages/

│   ├── DealListPage.tsx

│   ├── DealPage.tsx            # Layout с tabs

│   ├── OverviewPage.tsx

│   └── ImportPage.tsx

├── utils/

│   ├── colors.ts               # Severity color scheme from spec

│   ├── formatters.ts           # Date, number formatters

│   └── rbac.ts                 # Role-based UI visibility

├── App.tsx

└── main.tsx

11.2. API Client

src/api/client.ts:

- Axios instance с baseURL из env

- Request interceptor: добавить Authorization header (JWT)

- Response interceptor: обработка 401 (redirect to login), 403, 5xx

src/api/types.ts:

- TypeScript interfaces для всех API responses (зеркало backend schemas)

src/api/deals.ts:

TypeScript

export const getDeals = (params?: DealListParams) => client.get<DealListResponse>('/deals', { params });

export const getDeal = (dealId: string) => client.get<DealResponse>(`/deals/${dealId}`);

export const createDeal = (data: DealCreate) => client.post<DealResponse>('/deals', data);

11.3. Deal List Dashboard

pages/DealListPage.tsx:

- Заголовок + кнопка "+ Новая сделка"

- Поиск, фильтр по статусу, "Мои сделки" toggle

- Список карточек (DealCard)

components/deals/DealCard.tsx:

- Название сделки + статус badge

- Severity counters (🔴 12 🟠 34 🟡 89 🟢 1103 ⚪ 9) — кликабельные (→ DD Grid с фильтром)

- Progress bar (стадия pipeline)

- Degraded mode badge (если есть)

- "Обновлено: X назад"

React Query hook: useDeals() → запрос GET /deals, auto-refetch каждые 30 сек.

11.4. Import Wizard

pages/ImportPage.tsx → components/import/ImportWizard.tsx:

Шаг 1 (StepParams):

- Форма (react-hook-form + zod validation):

  - Название сделки (required)

  - Тип сделки (select: SPA, SHA, Asset Purchase)

  - Юрисдикция (select: Россия, Другое)

  - Языки документов (checkboxes: Русский, Английский)

  - Playbook (select: из API, с рекомендацией)

  - Профиль проверки (radio: Core/Full/Max с описанием)

  - Режим обработки ПДн (radio: local_only / cloud_fallback с предупреждением)

Шаг 2 (StepUpload):

- Drag-and-drop зона для ZIP файла

- Или кнопка выбора файла

- Preview: название файла, размер

- Кнопка "Загрузить и запустить анализ"

- При нажатии: POST /deals (создать deal) → POST /deals/{id}/import (загрузить bundle)

- Redirect на Overview page deal

11.5. Overview Tab

pages/OverviewPage.tsx:

KPI Cards (components/overview/KPICards.tsx):

- 4 карточки: Документов, Critical, High, Unclear

- Каждая кликабельна → переход на DD Grid с pre-applied фильтром

- React Query: useRunResults(runId) → counts by severity

Pipeline Progress (components/overview/PipelineProgress.tsx):

- Стадии: Import → Extract → Structure → Analysis → Export

- Текущая стадия highlighted

- Прогресс внутри стадии: "956/1220 docs, ~12 мин осталось"

- SSE hook: useSSE('/runs/{runId}/progress') → обновление в реальном времени

Degraded Banners (components/overview/DegradedBanners.tsx):

- 🔴 banners: не скрываются без действия

- 🟡 banners: скрываемые (состояние в localStorage через Zustand store)

- Текст и ссылки из API (degraded_modes из run response)

Top Risks (components/overview/TopRisks.tsx):

- 3 карточки с top critical/high findings

- Каждая: check name, document, clause, кнопки [👁 Evidence] [+ В запросы]

- [👁 Evidence] → navigaте to Evidence Panel

- [+ В запросы] → POST /requests (inline action)

11.6. Routing

TypeScript

<Routes>

<Route path="/" element={<DealListPage />} />

<Route path="/deals/new" element={<ImportPage />} />

<Route path="/deals/:dealId" element={<DealPage />}>

<Route index element={<OverviewPage />} />

<Route path="grid" element={<GridPage />} />         // Этап 12

<Route path="documents" element={<DocumentsPage />} /> // Этап 13

<Route path="requests" element={<RequestsPage />} />   // Этап 13

<Route path="report" element={<ReportPage />} />       // Этап 13

<Route path="audit" element={<AuditPage />} />         // Этап 13

</Route>

</Routes>

11.7. Тесты

- Component tests (React Testing Library): DealCard renders severity counters

- Integration: Import Wizard → заполнить формы → submit → verify API calls

- SSE mock: pipeline progress обновляется

Этап 12. Frontend — DD Grid, Magic Zoom, Evidence Panel, Bulk QC

Цель

Реализовать главный рабочий экран юриста: DD Grid с 18k+ строками, фильтрация, группировка, Magic Zoom по клику, Evidence Panel (side-by-side PDF + текст), Bulk QC операции.

Вход

Скелет фронтенда, API работает, check_results доступны через API.

Выход

- DD Grid (AG Grid Enterprise): виртуализация 18k+ строк, severity группировка, фильтры

- Быстрые фильтры: Critical, High, Unclear, С флагами, Без QC

- Quality Flags визуализация (✅ Rules, 🏷️ LLM, 🏷️ OCR, ⚠️ Str)

- Magic Zoom: popup по клику на 👁 (цитата, confidence, quality flag)

- Evidence Panel: slide-over panel с PDF highlight + текст + clause tree + QC actions

- Bulk QC: выбрать строки → confirm/reject/override

- Inline QC: actions прямо в строке грида

Что делать

12.1. AG Grid setup

Bash

npm install ag-grid-react ag-grid-enterprise

Лицензия AG Grid Enterprise нужна для row grouping, server-side row model, range selection. Для MVP можно начать с Community edition (без grouping) и добавить Enterprise позже.

components/grid/DDGrid.tsx:

- Server-side row model для 18k+ строк (запрос по страницам через API)

- Или client-side с виртуализацией если результаты загружаются полностью

Column definitions:

TypeScript

const columnDefs = [

{ headerCheckboxSelection: true, checkboxSelection: true, width: 50 },

{ field: 'document_name', headerName: 'Документ', width: 250,

cellRenderer: DocumentCellRenderer }, // 📄 icon + filename + 📎 appendix count

{ field: 'doc_type', headerName: 'Тип', width: 100 },

{ field: 'check_name', headerName: 'Проверка', width: 200 },

{ field: 'result', headerName: 'Результат', width: 150,

cellRenderer: ResultCellRenderer }, // severity color + text + 👁 icon

{ field: 'quality_flags', headerName: 'Quality', width: 100,

cellRenderer: QualityFlagRenderer }, // icons row

{ field: 'qc_status', headerName: 'QC', width: 120,

cellRenderer: QCCellRenderer }, // [✓] [✗] buttons

];

12.2. Фильтры

components/grid/GridFilters.tsx:

- Search input (поиск по document_name и check_name)

- Dropdown filters: Тип (doc_type), Риск (severity), QC статус, Quality flags

- Быстрые фильтры (preset buttons):

  - 🔴 Critical = severity=critical AND result!=pass

  - 🟠 High = severity=high

  - ⚪ Unclear = result=unclear

  - 🏷️ С флагами = quality_flags IS NOT EMPTY

  - 📋 Без QC = qc_status=pending

- Группировка: radio buttons — Нет / По severity / По документу / По типу проверки

12.3. Cell Renderers

components/grid/cells/ResultCellRenderer.tsx:

- Цветной badge с severity text

- Clause reference (п. 8.3)

- 👁 icon button → открывает Magic Zoom

components/grid/cells/QualityFlagRenderer.tsx:

- Row of small icons: ✅ / 🏷️LLM / 🏷️OCR / ⚠️Str / 🔗Fam / ❌

- Tooltip на каждой иконке с пояснением

components/grid/cells/QCCellRenderer.tsx:

- Если pending: [✓] [✗] buttons

- Если confirmed: ✅ с timestamp

- Если rejected: ❌ с timestamp

12.4. Magic Zoom

components/grid/MagicZoom.tsx:

- Popover (Radix Popover), открывается по клику на 👁

- Содержит: clause reference, evidence snippet, confidence, quality flag, source info

- Кнопки: [Открыть полный анализ →] [Открыть PDF →] [✕]

- [Открыть полный анализ] → открывает Evidence Panel

12.5. Evidence Panel

components/evidence/EvidencePanel.tsx:

- Slide-over panel (справа, 60% ширины) или full-screen modal

- Split layout: left = evidence details, right = PDF viewer

Left panel:

- Result badge + check name

- Evidence snippet (из text_layout_raw для авторизованных)

- Source info: element_id, page, clause_uid

- Quality Flags section (подробные пояснения)

- Related documents (family links)

- QC Actions: [✅ Подтвердить] [❌ Отклонить] [✏️ Изменить severity]

- Comment input

- Checkbox: "Добавить в Request List" → inline request creation

- Navigation: [◀ Предыдущий] [Следующий ▶] (по отфильтрованному списку)

Right panel:

- PDF.js viewer (react-pdf)

- Highlight текста по bbox координатам из evidence.jsonl

- Scroll to page (evidence page)

- Zoom controls

- Page navigation

12.6. PDF Viewer с highlight

components/evidence/PDFViewer.tsx:

- Использовать react-pdf для рендеринга PDF

- Custom annotation layer: overlay rectangles на bbox координатах evidence

- Цвет highlight: жёлтый полупрозрачный для найденного evidence

- Auto-scroll до нужной страницы при открытии

12.7. Bulk QC

components/grid/BulkQCBar.tsx:

- Появляется внизу грида когда выбрано ≥1 строк

- "Выбрано: N строк" + действия: [✓ Подтвердить все] [✗ Отклонить все] [✏️ Изменить severity ▾] [Снять выбор]

- Shift+Click для выделения диапазона

- Group checkbox: выбрать все строки в severity-группе одним кликом

API calls:

- POST /qc/confirm {result_ids: [...]}

- POST /qc/reject {result_ids: [...]}

- POST /qc/override {result_ids: [...], new_severity: "..."}

- Optimistic update в React Query

12.8. Quality Flags Legend

components/grid/QualityFlagsLegend.tsx:

- Постоянная полоска внизу грида

- Таблица: иконка → значение → действие юриста

- Согласно таблице из спецификации (раздел 6.5)

12.9. Тесты

- AG Grid рендерится с 100+ mock строками

- Быстрый фильтр Critical → показывает только critical строки

- Magic Zoom: клик на 👁 → popup с данными

- Evidence Panel: открывается, PDF рендерится

- Bulk QC: выбрать 5 строк → confirm → API call с 5 IDs

Этап 13. Frontend — Documents, Requests, Report, Audit

Цель

Реализовать оставшиеся табы: Documents (дерево Data Room + семейства), Requests (DD запросы), Report (предпросмотр + экспорт), Audit (для Admin/SO).

Вход

DD Grid и Evidence Panel работают.

Выход

- Documents Tab: дерево папок Data Room, правая панель с деталями документа и семейством, карантин секция

- Requests Tab: таблица запросов с дедупликацией, side panel деталей, экспорт Word

- Report Tab: предпросмотр отчёта, настройки экспорта, генерация Word/PDF

- Audit Tab: таблица логов (только Admin/SO)

Что делать

13.1. Documents Tab

pages/DocumentsPage.tsx:

Split layout:

- Left panel (40%): дерево папок Data Room

  - Рекурсивный tree component на основе folder_path

  - Иконки статуса документов (✅ extracted, 🔴 quarantine)

  - Счётчики документов в каждой папке

  - Поиск по имени

  - Секция "⚠️ Карантин (N)" внизу дерева

- Right panel (60%): детали выбранного документа

  - Имя, тип, язык, страниц

  - Статус processing

  - Family view: master + appendix + amendment (список с отступами и иконками связей)

  - Проверки по документу: список check results с severity

  - Кнопки: [📄 Открыть PDF] [📊 В DD Grid] [📥 Скачать]

Карантин:

- Клик на документ в карантине → правая панель: причина, рекомендация, drag-drop зона для загрузки текстовой версии

- POST /documents/{id}/replace при загрузке замены

13.2. Requests Tab

pages/RequestsPage.tsx:

Таблица запросов:

- Columns: Priority, Текст запроса, Документы (с count), Статус, Действия

- Фильтры: Priority, Status

- Кнопки: [📥 Excel] [📄 Word] [+ Новый]

Side panel (клик на строку):

- Полный текст запроса (редактируемый textarea)

- Priority selector

- Status selector (Open / In Progress / Resolved)

- Evidence links: список документов с кнопками [👁 Просмотреть]

- [📋 Копировать текст] [✅ Отметить выполненным]

Word export:

- POST /exports → export_type=requests_docx

- Шаблонный документ с реальными данными (не LLM-генерация)

13.3. Report Tab

pages/ReportPage.tsx:

Preview:

- Рендеринг HTML-версии отчёта (из API)

- Sections: Executive Summary, Критические находки, Качество анализа

Export settings:

- Checkboxes: какие секции включить

- Формат: [📥 Word] [📥 PDF] [📊 DD Grid Excel]

- Предупреждение о PII если роль позволяет raw

Download:

- POST /exports → получить export_id

- Poll GET /exports/{id} → когда ready → скачать

13.4. Audit Tab

pages/AuditPage.tsx:

- Видим только для Admin и Security Officer (RBAC check в routing)

- Таблица логов: Время, Действие, Детали

- Фильтры: действие, актор, период

- Кнопка [📥 PDF]

- Run metadata: playbook version, environment hash, start/end time

13.5. Тесты

- Documents tree рендерится с nested folders

- Family view показывает master + appendix

- Request создаётся, редактируется, удаляется

- Report preview загружается

- Audit tab не виден для Editor

Этап 14. Ops: Метрики, Golden Dataset, Regression, Promotion Gate

Цель

Обеспечить измеримое качество системы: инструментировать метрики, собрать golden dataset, реализовать regression tester и promotion gate для безопасного обновления playbooks и моделей.

Вход

Весь pipeline работает end-to-end. API и фронтенд функциональны.

Выход

- Prometheus метрики со всех компонентов

- Grafana dashboard с quality/performance/reliability метриками

- Golden Dataset: 100+ документов с размеченными expected results

- Regression Tester: прогон golden dataset, расчёт метрик, сравнение с порогами

- Promotion Gate: автоматическая проверка перед промоутом playbook version в default

- Migration signal metrics для отслеживания необходимости перехода на Graph DB

Что делать

14.1. Prometheus instrumentation

Добавить prometheus_client (или prometheus-fastapi-instrumentator).

src/core/metrics.py:

Quality metrics:

- evidence_validity_rate (Gauge) — доля FAIL/HIGH/CRITICAL с валидным evidence

- retrieval_hit_rate_at_5 (Gauge) — golden evidence в top 5 (при наличии golden data)

- check_precision_critical (Gauge)

- unclear_rate_critical (Gauge)

Performance metrics:

- extraction_duration_seconds (Histogram, labels: strategy)

- runner_check_duration_seconds (Histogram, labels: detector_type)

- runner_checks_per_minute (Gauge)

- export_duration_seconds (Histogram)

- relation_traversal_latency_seconds (Histogram)

Reliability metrics:

- circuit_breaker_state (Gauge, labels: provider, values: 0=closed, 1=open, 2=half_open)

- circuit_breaker_open_seconds_total (Counter, labels: provider)

- dlq_size (Gauge)

- import_fail_total (Counter)

- cloud_fallback_total (Counter)

- quarantine_total (Counter, labels: reason)

Migration signals:

- relation_traversal_depth_p95 (Gauge)

- relation_edges_per_deal (Gauge)

- cross_doc_queries_qps (Gauge)

Каждый воркер обновляет метрики при выполнении.

FastAPI endpoint: GET /metrics (prometheus_client WSGI app)

14.2. Grafana dashboard

infra/grafana/dashboards/mas_dd.json:

- Dashboard с панелями для всех трёх категорий метрик

- Alerts: evidence_validity < 0.90, circuit_breaker_open > 300s, dlq_size > 50

- Добавить в docker-compose: Prometheus + Grafana

14.3. Golden Dataset

golden_dataset/:

text

golden_dataset/

├── manifest.json              # Список файлов + expected results

├── documents/

│   ├── spa_001.pdf            # Чистый SPA

│   ├── spa_002_scan.pdf       # Сканированный SPA

│   ├── nda_001.pdf

│   ├── employment_001.pdf

│   ├── real_estate_001.pdf

│   └── ...                    # 100+ файлов

├── expected/

│   ├── spa_001.json           # Expected check results + evidence

│   ├── spa_002_scan.json

│   └── ...

└── README.md

manifest.json:

JSON

{

"version": "1.0",

"documents": [

{

"id": "spa_001",

"file": "documents/spa_001.pdf",

"doc_type": "SPA",

"language": "RU",

"complexity": "simple",

"expected_results": "expected/spa_001.json"

}

]

}

expected/spa_001.json:

JSON

{

"checks": [

{

"check_id": "coc_001",

"expected_result": "fail",

"expected_severity": "critical",

"golden_evidence": {

"clause_uid": "8.3",

"page": 12,

"snippet": "В случае смены контроля..."

}

}

]

}

Coverage requirements из спецификации:

- doc_types: SPA, SHA, Employment, NDA, RealEstate, License, Litigation, Loan, ServiceAgreement

- complexity: simple, medium, complex

- languages: RU, EN

Для MVP: начать с 50 документов (минимум 5 каждого основного типа), расширять до 100+.

14.4. Regression Tester

src/workers/regression_tester.py:

Celery-задача run_regression(playbook_version_id, golden_dataset_path):

- Загрузить golden dataset manifest

- Для каждого документа:
a. Импортировать (если ещё не импортирован)
b. Прогнать через pipeline с указанным playbook_version
c. Сравнить результаты с expected:

  - Check result match (fail/pass/unclear)

  - Severity match

  - Evidence: golden evidence snippet в top 5 retrieval candidates?

- Рассчитать метрики:

  - evidence_validity_rate: (FAIL/HIGH/CRITICAL с валидным evidence) / (total FAIL/HIGH/CRITICAL)

  - check_precision_critical: TP / (TP + FP) для critical checks

  - check_recall_critical: TP / (TP + FN) для critical checks

  - unclear_rate_critical: UNCLEAR / total на critical checks

  - retrieval_hit_rate_at_5: (checks с golden evidence в top 5) / (total checks с golden evidence)

  - regression_f1_delta: F1(new) - F1(current_default)

- Записать результаты в БД (RegressionResult) и MinIO

14.5. Promotion Gate

src/services/promotion.py:

Класс PromotionGate:

text

promote(playbook_version_id):

1. Проверить что version в статусе draft

2. Запустить regression tester

3. Дождаться результатов

4. Проверить пороги:

- evidence_validity_rate >= 0.95

- check_precision_critical >= 0.90

- check_recall_critical >= 0.85

- unclear_rate_critical <= 0.10

- retrieval_hit_rate_at_5 >= 0.80

- regression_f1_delta >= -0.05

5. Если все пороги пройдены:

- Текущий default → stable

- New version → default

- Обновить environment_hash

- Записать AuditLog

6. Если не пройдены:

- Вернуть отчёт с провалившимися метриками

- Version остаётся draft

API endpoint: POST /admin/playbooks/{id}/promote → запускает promotion process.

14.6. Тесты

- Regression tester на mini golden dataset (5 документов) → корректные метрики

- Promotion gate: version с хорошими метриками → promoted

- Promotion gate: version с плохими метриками → rejected + отчёт

Этап 15. Интеграционное тестирование, hardening, pre-production

Цель

Убедиться что система работает end-to-end под нагрузкой, безопасна, устойчива к сбоям, и готова к production deployment.

Вход

Все компоненты реализованы и работают по отдельности.

Выход

- E2E тест: полный цикл от загрузки ZIP до скачивания Excel через UI

- Load test: 100 документов за run, pipeline завершается в предсказуемое время

- Security: PII не утекает в логи, RBAC работает корректно, шифрование mapping подтверждено

- Resilience: каждый degraded mode протестирован (kill Redis, kill LLM, corrupt PDF)

- Playwright E2E: import → overview → grid → QC → export через браузер

- Documentation: README, deployment guide, runbook

Что делать

15.1. Backend E2E тест

tests/e2e/test_full_pipeline.py:

Python

async def test_full_pipeline_100_docs():

# 1. Создать deal через API

# 2. Загрузить ZIP с 100 документами (разных типов)

# 3. Дождаться завершения pipeline (polling /runs/{id})

# 4. Проверить:

#    - Все документы extracted (кроме ожидаемых quarantine)

#    - Все документы classified

#    - Check results записаны

#    - Evidence записан

#    - Export генерируется

#    - Excel содержит ожидаемое количество строк

# 5. Проверить timing: < 10 минут для 100 docs на profile=core

15.2. Load test

Используя locust или скрипт:

- Одновременный импорт 3 deals × 100 docs

- Проверить: pipeline не падает, очереди не переполняются, БД не блокируется

- Замерить throughput: docs/min, checks/min

15.3. Security audit

- Grep логов на PII (ФИО, паспорт, телефон) → ничего не найдено

- Попытка viewer экспортировать raw → 403

- Попытка editor promote playbook → 403

- PII mapping в MinIO зашифрован → нельзя прочитать без ключа

- SQL injection через API → blocked

- XSS через document filenames → sanitized

15.4. Resilience тесты

- Kill Redis → воркеры gracefully stop, при восстановлении — продолжают

- Kill PostgreSQL → API возвращает 503, воркеры переходят в retry

- Cloud LLM timeout → circuit breaker opens → local fallback → results с quality flag

- Corrupt PDF → quarantine (не crash)

- MinIO недоступен → transient error → retry → success после восстановления

- OOM на большом PDF → worker restart, задача retry

15.5. Playwright E2E

TypeScript

test('full user journey', async ({ page }) => {

// Login

await page.goto('/');

// Create deal

await page.click('text=+ Новая сделка');

await page.fill('input[name=name]', 'Test Deal');

// ... fill wizard

// Upload ZIP

// Wait for pipeline progress

// Navigate to DD Grid

// Apply filter Critical

// Click 👁 on first result

// Verify Magic Zoom popup

// Open Evidence Panel

// Confirm check

// Navigate to Report

// Export PDF

// Download and verify

});

15.6. Documentation

- README.md: project overview, quick start, architecture diagram

- docs/deployment.md: production deployment (Docker, env vars, secrets)

- docs/runbook.md: monitoring, alerting, common issues, DLQ handling

- docs/api.md: ссылка на OpenAPI docs (автоматически из FastAPI)

- docs/playbook-authoring.md: как написать новый playbook

15.7. Финальный checklist из спецификации (раздел 12)

Пройти каждый пункт:

- ☐ PostgreSQL document_relations таблица со всеми индексами создана

- ☐ Idempotency key storage с TTL cleanup job запланирован

- ☐ PII policy настроена per tenant

- ☐ Circuit breaker thresholds настроены per provider

- ☐ Golden dataset загружен (100+ docs)

- ☐ Promotion gate автоматизация реализована

- ☐ Degraded mode флаги видимы в UI/export

- ☐ Все метрики инструментированы и dashboard настроен

- ☐ Audit logging включён для PII access и exports

- ☐ DLQ мониторинг и алертинг настроен

- ☐ Backup/restore протестирован

- ☐ Embedding models зафиксированы в model_config

- ☐ Export policy реализована

- ☐ Migration thresholds для Graph DB настроены и мониторятся

Сводная таблица

| Этап | Название | Недели | Зависит от | Ключевой артефакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Фундамент | 1–2 | — | Docker Compose + config + ArtifactStore + tests |
| 1 | Модели данных | 1 | 0 | Alembic миграции + ORM + repositories + seed |
| 2 | Celery + CB + DLQ | 0.5–1 | 0 | Celery app + MASBaseTask + CircuitBreaker + FallbackChain |
| 2.5 | Вертикальный срез | 0.5–1 | 1, 2 | 1 PDF через все этапы → Excel с 1 строкой |
| 3 | Import (production) | 1 | 2.5 | ZIP/файлы, idempotency, quarantine, dedup |
| 4 | Extractor (production) | 1–2 | 3 | pdfplumber + OCR + tables + quarantine |
| 5 | PII Sanitizer (production) | 1 | 4 | Полная политика + шифрование + audit |
| 6 | Structure + Classifier | 1–2 | 4 | clause_tree + doc_type каскад |
| 7 | Dedup + Relations | 1 | 6 | Families + document_relations |
| 8 | Runner (production) | 2–3 | 5, 6, 7 | Playbook parser + retrieval + rules + LLM + CB + evidence validation |
| 9 | Aggregator + Exporter | 1–2 | 8 | DD Grid Excel + Summary + Report Word + RBAC |
| 10 | REST API | 2 | 1–9 | Все endpoints + auth + RBAC + SSE + audit |
| 11 | Frontend: skeleton + overview | 2 | 10 | Deal List + Import + Overview + SSE |
| 12 | Frontend: Grid + Evidence | 2–3 | 11 | AG Grid + Magic Zoom + Evidence Panel + Bulk QC |
| 13 | Frontend: остальные табы | 1–2 | 12 | Documents + Requests + Report + Audit |
| 14 | Ops: metrics + regression | 2 | 8, 10 | Prometheus + Golden Dataset + Promotion Gate |
| 15 | E2E + hardening | 2 | все | Load tests + security + resilience + docs |